МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической работе №4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС.
Разработка и оформление технического задания»

Кулькова Георгий Дмитриевича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Кульков Г.Д.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

## 1. Общее описание назначения разрабатываемой ИС

### 1.1 Назначение проектируемой ИС

Разрабатываемая информационная система Reverie Accounting (RA) предназначена для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета в ателье Rêve et joie (Кипр, Пафос). Система создается с целью упрощения и ускорения финансовых операций, повышения точности учета, обеспечения прозрачности бизнес-процессов и интеграции с единой цифровой экосистемой ателье.

RA позволит бухгалтерам и руководству ателье автоматизировать рутинные операции по учету заказов, материалов, платежей и заработной платы, получать актуальную финансовую информацию в режиме реального времени, интегрироваться с существующими и будущими системами ателье (Reverie Designer, Reverie Cost, Reverie World, возможно еще какие то в будущем), а также конечно формировать отчетность(сам важное дело для бюрократии) для внутренних и внешних (налоговых) нужд, масштабировать бизнес за счет поддержки многопрофильности.

### 1.2 Требования заказчика к ИС (первое приближение)

Заказчик (директор ателье) сформулировал следующие ключевые требования:

| Маркер | Требование |
| --- | --- |
| F1 | Ведение электронного учета всех заказов клиентов с детализацией по изделиям, материалам и трудозатратам |
| F2 | Автоматический расчет себестоимости заказов с учетом материалов и работы сотрудников |
| F3 | Учет движения материалов на складе с контролем минимального остатка |
| F4 | Расчет заработной платы сотрудников с поддержкой различных схем оплаты (оклад, почасовая, сдельная) |
| F5 | Формирование финансовой и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Кипра |
| F6 | Интеграция с Reverie Designer (данные о заказах и материалах) и Reverie Cost (расчеты стоимости) |
| F7 | Разграничение прав доступа для разных ролей (бухгалтер, администратор, руководитель) |
| F8 | Хранение всей истории заказов и финансовых операций в единой базе данных |
| F9 | Возможность работы в нескольких филиалах с консолидацией данных |
| F10 | Простой и интуитивно понятный интерфейс для сотрудников с разным уровнем подготовки |

### 1.3 Необходимый функционал

| Маркер | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| F1.1 | Управление клиентами | Добавление, редактирование, просмотр истории заказов клиентов |
| F1.2 | Управление заказами | Создание, редактирование, отслеживание статусов заказов |
| F1.3 | Управление изделиями | Детализация заказа по изделиям с указанием материалов и трудозатрат |
| F2.1 | Расчет себестоимости | Автоматический расчет на основе данных о материалах и трудозатратах |
| F3.1 | Складской учет | Приход, расход, инвентаризация материалов, контроль остатков |
| F4.1 | Расчет зарплаты | Расчет по различным схемам с учетом премий и налогов |
| F5.1 | Формирование отчетов | Прибыли/убытки, оборотные ведомости, налоговая отчетность |
| F6.1 | Интеграция | REST API для обмена данными с Reverie Designer и Reverie Cost |
| F7.1 | Управление доступом | Ролевая модель с настройкой прав для каждой роли |
| F9.1 | Распространенность на несколько филиалов | Раздельный учет по филиалам с возможностью консолидации |

### 1.4 Спецификации входных и выходных данных

| Маркер | Тип | Описание | Формат/Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Входные данные | Данные о клиентах | Форма ввода, импорт из Excel |
| S2 | Входные данные | Данные о заказах | Reverie Designer (REST API) |
| S3 | Входные данные | Данные о материалах | Reverie Cost (REST API), ручной ввод |
| S4 | Входные данные | Данные о сотрудниках | Форма ввода |
| S5 | Входные данные | Платежи и поступления | Касса, банк, онлайн-оплата |
| S6 | Выходные данные | Счета для клиентов | PDF, печатная форма |
| S7 | Выходные данные | Отчет о прибылях/убытках | PDF, Excel |
| S8 | Выходные данные | Налоговая отчетность | XML, PDF (форматы Кипра) |
| S9 | Выходные данные | Ведомости зарплаты | PDF, Excel |
| S10 | Выходные данные | Отчеты по складу | Excel, экранная форма |

### 1.5 Базовая платформа

| Компонент | Выбор | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Операционная система | Windows 11 (клиент), Windows Server / Linux (сервер) | Совместимость с офисным ПО, надежность серверных ОС |
| СУБД | PostgreSQL 15+ | Бесплатная, надежная, поддерживает многопользовательский режим, соответствует требованию CO-2 |
| Языки программирования | C# (.NET 6+) / Python (Django) | C# - для десктопного приложения, Python - для веб-компонентов и API |
| Фреймворки | .NET MAUI / WPF (клиент), Django REST Framework (API) | Кроссплатформенность, быстрота разработки |

### 1.6 Модель жизненного цикла

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выбранная модель | Итеративная (инкрементальная) модель |
| Обоснование | Проект имеет четкое видение, но требования могут уточняться в процессе. Эта модель позволяет быстро получить работающий прототип и наращивать функционал итерациями, что благоприятно для заказчика, ведь он может видеть результат и корректировать требования. |
| План итераций | Итерация 1 (MVP): Учет клиентов и заказов, базовая отчетность Итерация 2: Складской учет, интеграция с Reverie Designer Итерация 3: Расчет зарплаты, налоговая отчетность Итерация 4: работа в нескольких филиалах, расширенная аналитика |

### 1.7 Другие идеи и предложения

| Маркер | Идея | Описание |
| --- | --- | --- |
| I1 | Облачное развертывание | Возможность размещения в облаке (AWS, Azure) для обеспечения доступности филиалов |
| I2 | Мобильный доступ | Создание мобильного приложения для руководителя (просмотр ключевых показателей) |
| I3 | Уведомления | Автоматические уведомления о достижении минимального запаса материалов |
| I4 | История изменений | Полное логирование всех изменений критичных данных для аудита |
| I5 | Две версии документации | Полная (подробная) и упрощенная (для быстрого освоения) согласно DE-1 |

## 2. Конфигурация проекта

### 2.1 Элементы конфигурации

| Маркер | Элемент конфигурации | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Устав проекта | Документ | Цели, границы, основные требования |
| C2 | План управления требованиями | Документ | Процесс сбора, анализа и утверждения требований |
| C3 | Спецификация требований к ПО (SRS) | Документ | Полное описание функциональных и нефункциональных требований |
| C4 | План проекта | Документ | Сроки, этапы, ресурсы, бюджет |
| C5 | Календарный график | Документ | Детальный план работ по итерациям |
| C6 | Архитектура системы | Документ | Описание компонентов, связей, интерфейсов |
| C7 | Модель данных | Документ | Логическая и физическая модели БД |
| C8 | Дизайн-макеты интерфейса | Артефакт | Прототипы экранов (Figma, Balsamiq) |
| C9 | Исходный код | Код | Репозиторий с кодом системы |
| C10 | Тест-планы и тест-кейсы | Документ | Сценарии тестирования |
| C11 | Руководство пользователя (полное) | Документ | Подробная документация |
| C12 | Руководство пользователя (краткое) | Документ | Упрощенная версия для быстрого старта |
| C13 | Отчеты о тестировании | Документ | Результаты тестирования |
| C14 | Релизные пакеты | Инсталлятор | Дистрибутивы версий |

### 2.2 Атрибуты элементов конфигурации

| Элемент | Тип файла | Владелец | Статус | Версия | Дата последнего изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | DOCX | Руководитель проекта | Утвержден | 1.0 | 01.02.2026 |
| C2 | DOCX | Аналитик | Утвержден | 1.1 | 05.02.2026 |
| C3 | DOCX | Аналитик | В работе | 0.5 | Текущая |
| C4 | MS Project | Руководитель проекта | Утвержден | 1.0 | 01.02.2026 |
| C5 | MS Project | Руководитель проекта | Утвержден | 1.0 | 01.02.2026 |
| C6 | Draw.io / PNG | Архитектор | В работе | 0.3 | Текущая |
| C7 | PDF | Архитектор | Черновик | 0.2 | Текущая |
| C8 | Figma | Дизайнер | В работе | 0.8 | Текущая |
| C9 | Git | Разработчики | В разработке | - | Ежедневно |
| C10 | XLSX | Тестировщик | Черновик | 0.1 | Текущая |
| C11 | DOCX | Технический писатель | Планируется | - | - |
| C12 | DOCX | Технический писатель | Планируется | - | - |
| C13 | PDF | Тестировщик | Не начат | - | - |
| C14 | EXE/MSI | DevOps | Планируется | - | - |

## 3. Распределение ролей и артефакты

### 3.1 Роли в проекте

| Маркер | Роль | Ответственность | Закрепленные артефакты |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Руководитель проекта | Общее управление, коммуникация с заказчиком, контроль сроков и бюджета | C1, C4, C5, утверждение всех документов |
| R2 | Аналитик (Business Analyst) | Сбор и анализ требований, спецификация, взаимодействие с предметными специалистами | C2, C3, участие в C6, C7 |
| R3 | Архитектор ПО | Проектирование архитектуры, выбор технологий, ключевые технические решения | C6, C7, контроль C9 |
| R4 | Дизайнер UI/UX | Разработка интерфейса, прототипирование, юзабилити | C8, участие в USE-требованиях |
| R5 | Разработчик (Backend) | Реализация серверной логики, API, интеграции | C9 (backend), участие в C6 |
| R6 | Разработчик (Frontend/Desktop) | Реализация клиентского приложения, интерфейсов | C9 (frontend), участие в C8 |
| R7 | Тестировщик (QA) | Планирование тестирования, выполнение тестов, отчетность | C10, C13 |
| R8 | Технический писатель | Создание документации, руководств | C11, C12 |
| R9 | DevOps | Настройка инфраструктуры, CI/CD, релизы | C14, развертывание |
| R10 | Заказчик (директор) | Утверждение требований, приемка результатов, обратная связь | Утверждение C3, C11, C12, приемка релизов |

### 3.2 Матрица ответственности (RACI)

| Артефакт | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Устав проекта | A/R | C | C | - | - | - | - | - | - | I |
| C2. План управления требованиями | A | R | C | - | - | - | - | - | - | C |
| C3. SRS | A | R | C | C | C | C | C | - | - | I |
| C4. План проекта | R/A | C | C | - | - | - | - | - | - | C |
| C6. Архитектура | C | C | R/A | - | C | C | - | - | C | - |
| C8. Дизайн-макеты | C | C | - | R/A | - | C | C | - | - | I |
| C9. Исходный код | - | - | C | - | R | R | - | - | C | - |
| C10. Тест-планы | - | C | - | - | - | - | R/A | - | - | - |
| C11/C12. Руководства | - | C | - | C | - | - | C | R/A | - | I |
| C14. Релизы | C | - | C | - | C | C | C | - | R/A | I |

R — Responsible (исполнитель), A — Accountable (отвечающий), C — Consulted (консультирует), I — Informed (информируется)

### 3.3 Коммуникации в проекте

| Тип коммуникации | Периодичность | Участники | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус-митинг | Еженедельно | R1, R2, R3, R5, R6, R7 | Обзор прогресса, блокирующие вопросы |
| Демо для заказчика | Каждые 2 недели (конец итерации) | R1, R2, R10, (R4) | Демонстрация результатов, сбор обратной связи |
| Архитектурный совет | По необходимости | R1, R3, R5, R6 | Критические технические решения |
| Планирование итерации | Каждые 2 недели | R1, R2, R3, R5, R6, R7 | Детализация задач на следующую итерацию |
| Ретроспектива | После каждой итерации | Вся команда | Анализ процесса, улучшения |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на создание автоматизированной системы «Reverie Accounting» (RA) для бухгалтерского учета ателье Rêve et joie

### 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование системы | Автоматизированная система бухгалтерского учета «Reverie Accounting» |
| Краткое наименование | RA |
| Шифр темы | РА-2026-01 |
| Заказчик | Ателье Rêve et joie, Кипр, г. Пафос, Неа-Пафос |
| Разработчик | Команда разработки (наименование организации / проектная группа) |
| Основание для разработки | Анализ предметной области ателье, выявленная необходимость автоматизации бухгалтерского учета, решение директора ателье от 15.02.2026 |
| Плановые сроки начала и окончания работ | Начало: 01.03.2026, Окончание: 31.08.2026 (6 месяцев) |
| Порядок оформления и предъявления результатов | Результаты предъявляются заказчику поэтапно в конце каждой итерации. Итоговая приемка осуществляется по завершении всех работ комиссией с участием представителей заказчика и разработчика. |

### 2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

#### 2.1 Цели создания системы

Цель 1: Автоматизация процессов бухгалтерского и управленческого учета ателье для сокращения времени на подготовку отчетности с двух недель до трех дней.

Цель 2: Снижение количества ошибок в учете материалов и финансовых операций на 40% за счет автоматической сверки данных и контроля целостности.

Цель 3: Обеспечение возможности управления финансами трех филиалов силами одного бухгалтера.

Цель 4: Создание единой цифровой экосистемы ателье путем интеграции с Reverie Designer, Reverie Cost и Reverie World.

#### 2.2 Назначение системы

RA предназначена для автоматизации следующих бизнес-процессов ателье:

- учет клиентов и заказов;

- учет материалов и складских остатков;

- расчет себестоимости изделий;

- расчет заработной платы сотрудников;

- учет платежей и взаиморасчетов;

- формирование финансовой и налоговой отчетности;

- интеграция с внешними системами экосистемы ателье.

### 3. Характеристика объекта автоматизации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Ателье Rêve et joie |
| Местоположение | Кипр, г. Пафос, Неа-Пафос |
| Вид деятельности | Пошив одежды на заказ, дизайнерские услуги |
| Структура управления | Линейно-функциональная |
| Штат сотрудников | Руководитель, администратор, дизайнеры, портные, закройщики, бухгалтер |
| Количество филиалов | 1 (текущее), планируется расширение до 3-5 |
| Текущий уровень автоматизации | Ручной учет (бумажные записи, Excel), отсутствие единой системы |

### 4. Требования к автоматизированной системе

#### 4.1 Требования к системе в целом

##### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию

4.1.1.1 Состав подсистем

Система должна включать следующие функциональные подсистемы:

| Маркер | Подсистема | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PS-01 | Управление клиентами | Ведение базы клиентов, история заказов |
| PS-02 | Управление заказами | Создание и отслеживание заказов, статусы |
| PS-03 | Учет материалов | Складской учет, контроль остатков |
| PS-04 | Расчет себестоимости | Автоматический расчет стоимости заказов |
| PS-05 | Учет труда и зарплаты | Учет трудозатрат, расчет заработной платы |
| PS-06 | Финансовый учет | Учет платежей, взаиморасчеты |
| PS-07 | Отчетность | Формирование финансовых и налоговых отчетов |
| PS-08 | Интеграция | Взаимодействие с внешними системами |
| PS-09 | Администрирование | Управление пользователями, права доступа |

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена

- CI-1: Система должна использовать REST API для обмена данными с внешними системами (Reverie Designer, Reverie Cost, Reverie World).

- CI-2: Для подключения к базе данных должны использоваться ODBC/JDBC интерфейсы.

- CI-3: Для отправки уведомлений должны использоваться протоколы SMTP/IMAP.

- CI-4: Все внешние коммуникации должны осуществляться по протоколу HTTPS.

##### 4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

4.1.2.1 Требования к численности персонала

| Роль | Минимальная численность |
| --- | --- |
| Бухгалтер | 1 |
| Администратор | 1-2 |
| Руководитель | 1 |
| Системный администратор | 0,5 ставки (удаленно) |

4.1.2.2 Требования к квалификации персонала

- QUAL-1: Каждый пользователь должен обладать базовыми навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом ОС Windows.

- QUAL-2: Бухгалтер должен иметь опыт работы с бухгалтерскими информационными системами и знать основы законодательства Кипра.

- QUAL-3: Системный администратор должен иметь опыт администрирования PostgreSQL и настройки сетевых соединений.

##### 4.1.3 Требования к надежности

- REL-1: Система должна сохранять работоспособность при одновременной работе до 15 пользователей.

- REL-2: Время восстановления после сбоя не должно превышать 2 часа.

- REL-3: Система должна автоматически создавать резервные копии базы данных не реже 1 раза в сутки.

- REL-4: При сбоях питания или сети система должна обеспечивать целостность данных и возможность восстановления незавершенных транзакций.

##### 4.1.4 Требования к безопасности

- SEC-1: Доступ к системе должен осуществляться только после аутентификации по логину и паролю.

- SEC-2: В системе должна быть реализована ролевая модель доступа (администратор, бухгалтер, руководитель).

- SEC-3: Все действия с критичными данными (изменение сумм, удаление записей) должны фиксироваться в журнале аудита.

- SEC-4: Пароли должны храниться в зашифрованном виде.

##### 4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике

- ERG-1: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и единообразным.

- ERG-2: Для частых операций должно требоваться минимальное количество кликов (2-3).

- ERG-3: Наличие контекстных подсказок для всех полей ввода и кнопок.

- ERG-4: Система должна предоставлять понятную обратную связь о результате действий пользователя.

##### 4.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- MAINT-1: Система должна поставляться с комплектом эксплуатационной документации.

- MAINT-2: Техническое обслуживание должно проводиться в нерабочие часы с уведомлением пользователей за 24 часа.

- MAINT-3: Должна быть обеспечена возможность восстановления данных на любую дату в пределах срока хранения (не менее 3 лет).

##### 4.1.7 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- PROT-1: Все данные при передаче должны шифроваться по протоколу TLS 1.2+.

- PROT-2: Конфиденциальные данные в базе данных должны храниться в зашифрованном виде.

- PROT-3: Резервные копии должны шифроваться.

##### 4.1.8 Требования по сохранности информации при авариях

- SAFE-1: При аварийном завершении работы система должна автоматически восстанавливать базу данных до консистентного состояния.

- SAFE-2: Должна быть предусмотрена возможность восстановления данных из резервной копии.

- SAFE-3: Система должна вести журнал всех критических операций для возможности отката.

##### 4.1.9 Требования к защите от влияния внешних воздействий

- EXT-1: Система должна корректно работать при перепадах напряжения при наличии ИБП.

- EXT-2: Программное обеспечение должно быть устойчиво к попыткам внедрения вредоносного кода.

##### 4.1.10 Требования к патентной чистоте

- PAT-1: Разработка должна вестись с использованием лицензионного программного обеспечения с открытым кодом (PostgreSQL) или с приобретением необходимых лицензий.

##### 4.1.11 Требования по стандартизации и унификации

- STD-1: Код должен соответствовать стандартам разработки, принятым в организации-разработчике.

- STD-2: HTML-код должен соответствовать стандарту HTML 5.0.

- STD-3: Документация должна оформляться в соответствии с требованиями заказчика.

##### 4.1.12 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

| Маркер | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| F01 | Ведение справочников | Клиенты, материалы, сотрудники, услуги, филиалы |
| F02 | Учет заказов | Создание, редактирование, отслеживание статусов |
| F03 | Расчет себестоимости | Автоматический расчет на основе материалов и трудозатрат |
| F04 | Складской учет | Приход, расход, инвентаризация, контроль остатков |
| F05 | Учет рабочего времени | Фиксация трудозатрат по заказам |
| F06 | Расчет зарплаты | Расчет по окладу, почасовой, сдельной оплате |
| F07 | Учет платежей | Приход/расход денежных средств |
| F08 | Формирование отчетов | Финансовые, налоговые, управленческие отчеты |
| F09 | Интеграция с RD, RC, RW | Обмен данными о заказах и материалах |
| F10 | Администрирование | Управление пользователями, права доступа |

#### 4.2 Требования к видам обеспечения

##### 4.2.1 Требования к информационному обеспечению

- DATA-1: Информационное обеспечение должно включать базу данных PostgreSQL.

- DATA-2: Состав данных должен соответствовать логической модели данных (раздел 4.1 документа SRS).

- DATA-3: Должна быть обеспечена возможность импорта данных из Excel.

- DATA-4: Должна быть обеспечена возможность экспорта отчетов в Excel и PDF.

##### 4.2.2 Требования к лингвистическому обеспечению

- LANG-1: Интерфейс системы должен быть на русском языке (основной) и английском языке (опционально).

- LANG-2: Документация должна быть на русском языке.

##### 4.2.3 Требования к программному обеспечению

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система (клиент) | Windows 11 |
| Операционная система (сервер) | Windows Server 2019+ / Ubuntu 20.04+ |
| СУБД | PostgreSQL 15+ |
| Языки программирования | C# (.NET 6+), Python 3.10+ |
| Фреймворки | .NET MAUI / WPF, Django REST Framework |

##### 4.2.4 Требования к техническому обеспечению

| Компонент | Минимальные требования | Рекомендуемые требования |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| Оперативная память | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Дисковое пространство | 10 ГБ свободно | 20 ГБ SSD |
| Сеть | Ethernet 100 Мбит/с | Ethernet 1 Гбит/с |
| Монитор | 1366x768 | 1920x1080 |

##### 4.2.5 Требования к метрологическому обеспечению

- METR-1: Требования не предъявляются.

##### 4.2.6 Требования к организационному обеспечению

- ORG-1: Должны быть разработаны должностные инструкции для пользователей системы.

- ORG-2: Должен быть назначен ответственный за администрирование системы.

##### 4.2.7 Требования к методическому обеспечению

- METH-1: Должна быть разработана методика расчета себестоимости.

- METH-2: Должна быть разработана методика расчета заработной платы.

### 5. Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | Анализ бизнес-процессов, сбор требований | 01.03-15.03.2026 | Отчет об обследовании |
| 2. Разработка ТЗ | Составление и утверждение ТЗ | 16.03-31.03.2026 | Утвержденное ТЗ |
| 3. Итерация 1 (MVP) | Учет клиентов и заказов, базовая отчетность | 01.04-30.04.2026 | Рабочий прототип |
| 4. Итерация 2 | Складской учет, интеграция с RD | 01.05-31.05.2026 | Версия 0.2 |
| 5. Итерация 3 | Расчет зарплаты, налоговая отчетность | 01.06-30.06.2026 | Версия 0.3 |
| 6. Итерация 4 | Мультифилиальность, аналитика | 01.07-31.07.2026 | Версия 0.4 |
| 7. Тестирование | Комплексное тестирование, исправление ошибок | 01.08-15.08.2026 | Отчет о тестировании |
| 8. Внедрениеф | Установка, обучение, опытная эксплуатация | 16.08-31.08.2026 | Акт внедрения |

### 6. Порядок контроля и приемки системы

#### 6.1 Виды испытаний

| Вид испытаний | Сроки | Участники |
| --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | После каждой итерации | Разработчик, тестировщик |
| Опытная эксплуатация | 16.08-30.08.2026 | Заказчик, разработчик |
| Приемочные испытания | 31.08.2026 | Комиссия с участием заказчика |

#### 6.2 Критерии приемки

- ACC-1: Реализованы все функции, указанные в ТЗ (F01-F10).

- ACC-2: Система успешно прошла тестирование по утвержденным тест-кейсам.

- ACC-3: Отсутствуют критические ошибки, влияющие на работу.

- ACC-4: Предоставлен полный комплект документации.

- ACC-5: Проведено обучение персонала.

### 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

- PREP-1: Провести инвентаризацию существующих данных (клиенты, материалы, заказы).

- PREP-2: Подготовить данные для переноса в электронный вид.

- PREP-3: Обеспечить наличие оборудования, соответствующего техническим требованиям.

- PREP-4: Назначить ответственных за работу с системой.

- PREP-5: Провести обучение персонала работе с системой.

### 8. Требования к документированию

| Маркер | Документ | Формат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-1 | Техническое задание | PDF, DOCX | 31.03.2026 |
| DOC-2 | Спецификация требований (SRS) | PDF, DOCX | 15.04.2026 |
| DOC-3 | Описание архитектуры | PDF | 15.04.2026 |
| DOC-4 | Руководство пользователя (полное) | PDF, DOCX | 15.08.2026 |
| DOC-5 | Руководство пользователя (краткое) | PDF, DOCX | 15.08.2026 |
| DOC-6 | Руководство администратора | PDF, DOCX | 15.08.2026 |
| DOC-7 | Программа и методики испытаний | PDF, DOCX | 01.08.2026 |
| DOC-8 | Акт внедрения | PDF | 31.08.2026 |

### 9. Источники разработки

| Маркер | Источник |
| --- | --- |
| SRC-1 | Анализ предметной области ателье Rêve et joie |
| SRC-2 | ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» |
| SRC-3 | ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» |
| SRC-4 | Документация по PostgreSQL |
| SRC-5 | Законодательство Кипра о бухгалтерском учете и налогообложении |

### Лист согласования(Я поставил прочерки потому что я не могу выполнять работу 3 людей, значит без команды пока zero как говориться)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: Директор ателье Rêve et joie | - | - | - |
| Разработчик: Руководитель проекта |  |  |  |
| Разработчик: Аналитик |  |  |  |
| Разработчик: Архитектор |  |  |  |

### Приложение А. Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| API | Application Programming Interface |
| MVP | Minimum Viable Product |
| RA | Reverie Accounting |
| RD | Reverie Designer |
| RC | Reverie Cost |
| RW | Reverie World |
| SRS | Software Requirements Specification |